|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Паспорт**

**муниципальной программы Шебекинского муниципального округа**

**«Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Шебекинского муниципального округа»**

#### 1. Основные положения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Куратор муниципальной программы (комплексной программы) | Бондаренко Александр Владимирович - Заместитель главы администрации Шебекинского муниципального округа | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы (комплексной программы) | Дёмин Артем Михайлович – Председатель комитета строительства, транспорта и ЖКХ администрации Шебекинского муниципального округа | |
| Период реализации муниципальной программы (комплексной программы) | 2025 – 2030 годы | |
| Цели муниципальной программы (комплексной программы) | Цель № 1: Создание условий для устойчивого функционирования дорожной сети Шебекинского муниципального округа в соответствии с социально-экономическими потребностями населения | |
| Цель № 2: Создание условий для организации транспортного обслуживания населения и обеспечение предоставления качественных услуг общественным транспортом на муниципальных и межмуниципальных маршрутах | |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы (комплексной программы) | Подпрограмма 1 «Совершенствование и развитие дорожной сети Шебекинского муниципального округа»  Подпрограмма 2 «Совершенствование и развитие транспортной системы Шебекинского муниципального округа» | |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования: | Источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс.руб. |
| Всего по муниципальной программе,  в том числе: | 573 387,10 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | 74 642,10 |
| средства местного бюджета | 498 745,00 |
| внебюджетные источники | - |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации / государственными программами Российской Федерации | Национальная цель: «Комфортная и безопасная среда для жизни»  Показатель национальной цели: «Увеличение к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям автомобильным дорог федерального значения и дорог крупнейших городских агломераций не менее чем до 85 процентов, опорной сети автомобильных дорог - не менее чем до 85 процентов, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения - не менее чем до 60 процентов». Показатель национальной цели 2: «Увеличение к 2030 году в агломерациях и городах доли парка общественного транспорта, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного, не менее чем до 85 процентов». | |
| Связь с целями развития Белгородской области / стратегическими приоритетами Белгородской области | Цель стратегического развития: Обеспечение сохранности и развития автомобильных дорог общего пользования местного значения, в соответствии с темпами экономического развития Шебекинского муниципального округа, обеспечение транспортной доступности на всей территории округа и повышение уровня безопасности транспортной инфраструктуры.  Целевой показатель 1: Увеличение доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;  Целевой показатель 2: Увеличение количества перевезенных пассажиров автобусами по маршрутам регулярных перевозок в городском и пригородном сообщении | |

#### **2. Показатели муниципальной программы**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Признак возрастания/ убывания** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значения показателя по годам** | | | | | | **Документ** | **Ответственный  за достижение показателя** | **Связь  с показателями национальных целей** | **Связь  с показателями государственных программ Российской Федерации** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Создание условий для устойчивого функционирования дорожной сети Шебекинского муниципального округа в соответствии с социально-экономическими потребностями населения | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям | Национальный проект | Прогрессирую- щий | Процент | 66 | 2023 |  |  |  |  |  |  | Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 30 июля 2021 года № 155 | Администрация Шебекинского муниципального округа | Обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов | Государственная программа Белгородской области «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области»/доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям |
| Создание условий для организации транспортного обслуживания населения и обеспечение предоставления качественных услуг общественным транспортом на муниципальных и межмуниципальных маршрутах | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Паасажиропоток | Муниципальная программа | Прогрессирую- щий | тыс.пасс.- | 1060 | 2023 |  |  |  |  |  |  | Постановление правительства Белгородской области от 13 февраля 2023 года №74 - пп | Администрация Шебекинского муниципального округа | - | Транспортная подвижность населения |

#### **3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2025 году**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения  (по ОКЕИ)** | **Плановые значения на конец месяца** | | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **Ноя.** | **Дек.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 |
| 1. Создание условий для устойчивого функционирования дорожной сети Шебекинского муниципального округа в соответствии с социально-экономическими потребностями населения | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям | Национальный проект | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | 68 |
| 2. Создание условий для организации транспортного обслуживания населения и обеспечение предоставления качественных услуг общественным транспортом на муниципальных и межмуниципальных маршрутах | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Пассажиропоток | Муниципальная программа | тыс.пасс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | 1070 |

#### **4. Структура муниципальной программы Шебекинского муниципального округа**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Задачи структурного элемента** | **Краткое описание ожидаемых эффектов  от реализации задачи структурного элемента** | **Связь с показателями** | |
| 1 | 2 | з | 4 | |
| 1. | **Направление (подпрограммы) № 1 «Совершенствование и развитие дорожной сети Шебекинского муниципального округа»** | | | |
| 1.1 | Муниципальный проект «Региональная и местная дорожная сеть» входящий в национальный проект | | | |
|  | Ответственные за реализацию:  Администрация Шебекинского муниципального округа;  МКУ «Управление ЖКХ Шебекинского муниципального округа»;  МБУ «Управление капитального строительства Шебекинского муниципального округа» | Срок реализации: 2025 - 2030 годы | | |
| 1.1.1 | Задача. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных сооружений | Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобилях дорог местного значения и искусственных сооружений на них | | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и мостовых сооружений в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» |
| 1.2. | **Комплекс процессных мероприятий** **«Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения, обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий в сфере дорожной деятельности»** | | | |
|  | Ответственные за реализацию:  МКУ «Управление ЖКХ Шебекинского муниципального округа»;  МБУ «Управление капитального строительства Шебекинского городского округа» | Срок реализации: 2025 - 2030 годы | | |
| 1.2.1. | Задача – «Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения» | Выполнены мероприятия по содержанию, ремонту и капитальному ремонту в отношении автомобилях дорог общего пользования местного значения | | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующая нормативным требованиям |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | **Направление (подпрограммы) № 1 «Совершенствование и развитие транспортной системы Шебекинского муниципального округа»** | | |
| 2.1 | **Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения»** | | |
|  | МКУ «Управление ЖКХ Шебекинского муниципального округа» | Срок реализации: 2025 - 2030 годы | |
| 2.1. | Задача «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения» | Выполнен комплекс мероприятий по организации транспортного обслуживания населения | Пассажиропоток |

**5. Финансовое обеспечение муниципальной программы Шебекинского муниципального округа**

**«Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Шебекинского муниципального округа»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятий (результата) и источники финансирования** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Вceгo** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 0 |
|  | **Муниципальная программа «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Шебекинского муниципального округа» (всего), в том числе:** |  | **244 448,90** | **160 074,10** | **168 864,10** |  |  |  | **573 387,1** |
|  | 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | **0,00** |
|  | 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета | 59 713,90 | 7 464,10 | 7 464,10 |  |  |  | **74 642,10** |
|  | 3) Средства местного бюджета | 184 735,00 | 152 610,00 | 161 400,00 |  |  |  | **498 745,00** |
|  | Консолидированные бюджеты поселений Шебекинского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | **0,00** |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | **0,00** |
| 1 | **Подпрограмма № 1 «Совершенствование и развитие дорожной сети Шебекинского муниципального округа»** |  | **222 953,10** | **132 000,00** | **140 790,00** |  |  |  | **495 743,10** |
|  | 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | **0,00** |
|  | 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета | 51 970,10 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | **51 970,10** |
|  | 3) Средства местного бюджета | 170 983,00 | 132 000,0 | 140 790,0 |  |  |  | **443 773,00** |
| **1.1** | **Комплексное процессное мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»** | **04 09**  **07019Д570** | **170 983,00** | **132 000,00** | **140 790,00** |  |  |  | **443 773,00** |
|  | 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | **0,00** |
| 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | **0,00** |
| 3) Средства местного бюджета | 170 983,00 | 132 000,00 | 140 790,00 |  |  |  | **443 773,00** |
| Консолидированные бюджеты поселений Шебекинского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | **0,00** |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | **0,00** |
| **1.2** | **Комплексное процессное мероприятие «Капремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»** | **04 09** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  | **0,00** |
|  | 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | **0,00** |
| 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | **0,00** |
| 3) Средства местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | **0,00** |
| **1.3.** | **Комплексное процессное мероприятие «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования »** | **04 09** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  | **0,00** |
|  | 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | **0,00** |
|  | 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | **0,00** |
|  | 3) Средства местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | **0,00** |
| **1.4** | **Муниципальный проект «Региональная и местная дорожная сеть», входящий в национальный проект** | **04 09**  **71 И89Д140** | **51 970,10** | **0,00** | **0,00** |  |  |  | **51 970,10** |
|  | 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | **0,00** |
|  | 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета | 51 970,10 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | **51 970,10** |
|  | 3) Средства местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | **0,00** |
| **2.** | **Подпрограмма № 2 «Совершенствование и развитие транспортной системы Шебекинского муниципального округа»** |  | **21 495,80** | **28 074,10** | **28 074,10** |  |  |  | **77 644,00** |
|  | 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | **0,00** |
|  | 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета |  | 7 743,8 | 7 464,10 | 7 464,10 |  |  |  | **22 672,00** |
|  | 3) Средства местного бюджета |  | 13 752,00 | 20 610,00 | 20 610,00 |  |  |  | **54 972,00** |
| **2.1** | **Комплексное процессное мероприятие «Компенсация потерь в доходах перевозчикам, предоставляющим право льготного проезда учащимся образовательных организаций, расположенных на территории Шебекинского муниципального округа»** | **04 08**  **0740220810** | **100,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  | **100,00** |
|  | 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | **0,00** |
|  | 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | **0,00** |
|  | 3) Средства местного бюджета | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | **0,00** |
| **2.2** | **Комплексное процессное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении»** | **04 08**  **0740223810** | **13 550,00** | **20 610,000** | **20 610,0** |  |  |  | **54 770,00** |
|  | 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | **0,00** |
|  | 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | **0,00** |
|  | 3) Средства местного бюджета | 13 550,00 | 20 610,00 | 20610,00 |  |  |  | **54 770,00** |
| **2.3** | **Комплексное процессное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении»** | **04 08**  **0740273810** | **7 374,00** | **7 374,00** | **7 374,00** |  |  |  | **22 122,00** |
|  | 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | **0,00** |
|  | 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета | 7 374,00 | 7 374,00 | 7 374,00 |  |  |  | **22 122,00** |
|  | 3) Средства местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | **0,00** |
| **2.4** | **Комплексное процессное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении»** | **10 03**  **0740273810** | **82,00** | **82,00** | **82,00** |  |  |  | **246,00** |
|  | 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | **0,00** |
|  | 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета |  | **82,00** | **82,00** | **82,00** |  |  |  | **246,00** |
|  | 3) Средства местного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | **0,00** |
| **2.5** | **Комплексное процессное мероприятие «Компенсация потерь в доходах перевозчикам, предоставляющим льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения, студентам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно-заочной формы обучения организаций высшего и среднего профессионального образования области в городском или пригородном сообщении на территории Белгородской области»** |  | **381,70** | **0,00** | **0,00** |  |  |  | **381,70** |
|  | 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | **0,00** |
|  | 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета | **04 08 0740273830** | 279,70 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | **279,70** |
|  | 3) Средства местного бюджета | **04 08 07402S3830** | 52,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | **52,00** |
| **04 08 0740223830** | 50,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | **50,00** |
| **2.6** | **Комплексное процессное мероприятие «Исполнение полномочий по установлению органами местного самоуправления регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок»** | **04 08 0740273850** | **8,10** | **8,10** | **8,10** |  |  |  | **24,3** |
|  | 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | **0,00** |
|  | 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета | 8,1 | 8,1 | 8,1 |  |  |  | **24,3** |
|  | 3) Средства местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | **0,00** |

**Паспорт муниципального проекта**

**«Региональная и местная дорожная сеть»,**

**входящий в национальный проект**

1. **Основные положения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта | «Региональная и местная дорожная сеть» | Срок  реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Куратор муниципального проекта | Бондаренко Александр Владимирович - Заместитель главы администрации Шебекинского муниципального округа | | | |
| Ответственный за реализацию муниципального проекта | Администрация Шебекинского муниципального округа | | | |
| Соисполнители, участники  муниципального проекта | МБУ «Управление капитального строительства Шебекинского муниципального округа», МКУ «Управление ЖКХ Шебекинского муниципального округа» | | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области и муниципальными программами Шебекинского муниципального округа | Государственная программа Белгородской области | «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области» | | |
| Муниципальная программа  Шебекинского муниципального округа | «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Шебекинского муниципального округа» | | |

#### **2. Показатели муниципальной программы**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Признак возрастания/ убывания** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значения показателя по годам** | | | | | | **Ответственный  за достижение показателя** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
| Задача. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных сооружений | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Удовлетворенность качеством и доступностью автомобильных дорог Шебекинского муниципального округа | Национальный проект | Прогрессирую- щий | Процент | 80 | 2023 |  |  |  |  |  |  | Администрация Шебекинского муниципального округа |

#### **Помесячный план достижения показателей национального проекта в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Показатели муниципального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | На конец  2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |
| 1. | Задача. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных сооружений | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Удовлетворенность качеством и доступностью автомобильных дорог Шебекинского муниципального округа | Национальный проект | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

1. **Перечень мероприятий (результатов) муниципального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» входящий в национальный проект**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Единица измере ния (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение мероприятия (результата), параметра**  **характеристики (результата) по годам** | | | | | | **Связь с**  **показателями регионального проекта** |
| **значение** | **год** | **2025** | 2026 | 2027 | **2028** | **2029** | **2030** |
| Задача. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных сооружений | | | | | | | | | | | | |
| l.l. | Проект «Региональная и местная дорожная сеть» | Приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг | км | 10,592 | 2024 |  |  |  |  |  |  | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и мостовых сооружений в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» |

1. **Финансовое обеспечение муниципального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятий (результата) и источники финансирования** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Вceгo** |
| **1.4** | **Муниципальный проект «Региональная и местная дорожная сеть», входящий в национальный проект** | **04 09**  **71 И89Д140** | **51 970,10** | **0,00** | **0,00** |  |  |  | **51 970,10** |
|  | 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | **0,00** |
|  | 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета | 51 970,10 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | **51 970,10** |
|  | 3) Средства местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | **0,00** |

1. **Помесячный план исполнения бюджета Шебекинского муниципального округа**

**в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование мероприятий (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец 2025 года  (тыс. рублей) |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных сооружений | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Проект «Региональная и местная дорожная сеть» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 970,10 | 51 970,10 |
| ИТОГО: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 970,10 | 51 970,10 |

**Приложение**

**к паспорту муниципального проекта**

**«Региональная и местная дорожная сеть»**

**План реализации национального проекта**

**«Региональная и местная дорожная сеть»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование мероприятия  (результата), объекта мероприятия (результата),  контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответствен- ный исполнитель | Адрес объекта  (в соответст- вии с ФИАС) | Мощность объекта | | Объем финансово- го обеспе- чения  (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
| начало | окон- чание | предшест- венники | последо  ватели | Единица измере- ния (по  ОКЕИ) | Значе- ние |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 11 | 12 |
| 1 | Задача - Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных сооружений | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Реализация национального проекта  ««Региональная и местная дорожная сеть» | 01.01.  2025 | 01.12.  2025 | х | х | Председатель комитета строительства, транспорта и ЖКХ | х | км | 3,538 | 51 970,10 | х |
| 1.1.1 | Ремонт автодорог в г. Шебекино и с. Большетроицкое Шебекинского муниципального округ | 01.01.  2025 | 01.12.  2025 | х | х | Председатель комитета строительства, транспорта и ЖКХ | х | х | х | х |  |
| 1.1.К1 | Закупка включена в план-график | х |  | х | х | Председатель комитета строительства, транспорта и ЖКХ | х | х | х | х | Снимок экрана |
| 1.1.К2 | Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных  заказчиками по результатам закупок |  |  | х | х | Председатель комитета строительства, транспорта и ЖКХ | х | х | х | х | Скриншот экрана размещения закупок |
| 1.1.К3 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Шебекинского муниципального округа | 01.01.  2025 | 01.12.  2025 | х | х | Председатель комитета строительства, транспорта и ЖКХ | х | х | х | х | Соглашение о предоставлении субсидии |
| 1.1.К4 | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 01.01.  2025 | 01.12.  2025 | х | х | Председатель комитета строительства, транспорта и ЖКХ | х | х | х | х | Копия формы КС-З |
| 1.1.К5 | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по  муниципальному контракту | 01.01.  2025 | 01.12.  2025 | х | х | Председатель комитета строительства, транспорта и ЖКХ | х | х | х | х | Копия платежного поручения |
| 1.1.К6 | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении  субсидии | 01.01.  2025 | 01.12.  2025 | х | х | Председатель комитета строительства, транспорта и ЖКХ | х | х | х | х | Отчет |

**Паспорт комплекса процессных мероприятий**

**«Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения, обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий в сфере дорожной деятельности»**

**(далее — комплекс процессных мероприятий 1)**

1. **Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение администрации Шебекинского муниципального округа | Председатель комитета строительства, транспорта и ЖКХ администрации Шебекинского муниципального округа;  МКУ «Управление ЖКХ Шебекинского муниципального округа»;  МБУ «Управление капитального строительства Шебекинского муниципального округа» |
| Связь с муниципальной программой | «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Шебекинского муниципального округа» |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование показателя/задачи | Признак возраста- ния/ убывания | Уровень показателя | Едини ца измере- ния (по  ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения показателя по годам | | | | | | Ответствен- ный за достижение показателя |
| значе- ние | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Задача – «Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения» | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Нанесение не менее 18 тыс.кв.м горизонтальной дорожной разметки | Прогрес- сирующий | КПМ | тыс. кв.м | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | Председатель комитета строительства, транспорта и ЖКХ |
| 1.2 | Ручная очистка не менее 5,5 тыс. кв.м. тротуаров и барьерных ограждений | Прогрес- сирующий | КПМ | тыс. кв.м | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | Председатель комитета строительства, транспорта и ЖКХ |
| 1.3 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в  результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | Прогрес- сирующий | КПМ | км |  |  |  |  |  |  |  |  | Председатель комитета строительства, транспорта и ЖКХ |
| 1.4 | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Шебекинского городского округа в результате строительства автомобильных дорог, км | Прогрес- сирующий | КПМ | км |  |  |  |  |  |  |  |  | Председатель комитета строительства, транспорта и ЖКХ |

**3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 1 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование показателя | Уровень показа- теля | Единица измере- ния (по  ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025  года |
| ян- варь | фев- раль | март | ап- рель | май | июнь | июль | ав- густ | сен- тябрь | ок- тябрь | но- ябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Задача – «Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Нанесение не менее 18 тыс.кв.м горизонтальной дорожной разметки | КПМ | тыс.кв.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 2. | Ручная очистка не менее 5,5 тыс. кв.м. тротуаров и барьерных ограждений | КПМ | тыс.кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,5 |
| 3. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям,  в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | КПМ | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Шебекинского городского округа в результате строительства автомобильных дорог, км | КПМ | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп. | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Еди- ница изме- рения (по  ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| зна- чение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Задача – «Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения» | | | | | | | | | | | |
| 1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Приобрете- ние товаров, выполнение работ, оказание услуг | км |  |  |  |  |  |  |  |  | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Шебекинского городского округа, соответствующих нормативным требованиям к транспортно - эксплуатационным показателям в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км |
| 2 | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования | Приобрете- ние товаров, выполнение работ, оказание услуг | км |  |  |  |  |  |  |  |  | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Шебекинского городского округа в результате строительства автомобильных дорог, км |
| 3. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Приобрете- ние товаров, выполнение работ, оказа- ние услуг | км | 849 | 2023 |  |  |  |  |  |  | Нанесение не менее 18 тыс.кв.м горизонтальной дорожной разметки; Ручная очистка не менее 5,5 тыс. кв.м. тротуаров и барьерных ограждений |
| 3.1 | Выполнен комплекс дорожных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения. | | | | | | | | | | | |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий** 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.1** | **Комплексное процессное мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»** | **04 09**  **07019Д570** | **170 983,00** | **132 000,00** | **140 790,00** |  |  |  | **443 773,00** |
|  | 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | **0,00** |
| 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | **0,00** |
| 3) Средства местного бюджета | 170 983,00 | 132 000,00 | 140 790,00 |  |  |  | **443 773,00** |
| Консолидированные бюджеты поселений Шебекинского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | **0,00** |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | **0,00** |
| **1.2** | **Комплексное процессное мероприятие «Капремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»** | **04 09** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  | **0,00** |
|  | 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | **0,00** |
| 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | **0,00** |
| 3) Средства местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | **0,00** |
| **1.3.** | **Комплексное процессное мероприятие «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования »** | **04 09** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  | **0,00** |
|  | 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | **0,00** |
|  | 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | **0,00** |
|  | 3) Средства местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Приложение**

**к комплексу процессных мероприятий «Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения, обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных**

**учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным**

**учреждениям субсидий в сфере дорожной деятельности»**

**План реализации комплекса процессных мероприятий**

**«Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения, обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий в сфере дорожной деятельности»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки  (день, месяц) | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения | | | |
| 1.1 | **Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2025 году** | х |  |  |
| 1.1.К1 | Закупка включена в план закупок | 10.01.2025 –  20.12.2025 |  | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на  интернет-ресурс |
| 1.1.К2 | Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 10.01.2025 –  20.12.2025 |  | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на  интернет-ресурс |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.К3 | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных  работ, оказанных услуг | 10.01.2025 –  20.12.2025 |  | Копия формы КС-З |
| 1.1.К4 | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 10.01.2025 –  20.12.2025 |  | Платежное поручение |
| 1.2. | **Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения** | х |  |  |
| 1.2.К1 | Закупка включена в план закупок | 10.01.2025 –  20.12.2025 |  | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на  интернет-ресурс |
| 1.2.К2 | Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 10.01.2025 –  20.12.2025 |  | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на  интернет-ресурс |
| 1.2.К3 | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 10.01.2025 –  20.12.2025 |  | Копия формы КС-З |
| 1.2.К4 | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 10.01.2025 –  20.12.2025 |  | Платежное поручение |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | **Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования** | х |  |  |
| 1.3.К1 | Закупка включена в план закупок | 10.01.2025 –  20.12.2025 |  | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на  интернет-ресурс |
| 1.3.К2 | Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 10.01.2025 –  20.12.2025 |  | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на  интернет-ресурс |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.К3 | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных  работ, оказанных услуг | 10.01.2025 –  20.12.2025 |  | Копия формы КС-З |
| 1.3.К4 | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 10.01.2025 –  20.12.2025 |  | Платежное поручение |

**Паспорт**

**комплекса процессных мероприятий «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения»**

**(далее - комплекс процессных мероприятий 2)**

**Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение администрации Шебекинского муниципального округа | Председатель комитета строительства, транспорта и ЖКХ администрации Шебекинского муниципального округа;  МКУ «Управление ЖКХ Шебекинского муниципального округа»; |
| Связь с муниципальной программой | «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Шебекинского муниципального округа» |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измере- ния (по  ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения показателя по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| значе- ние | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Задача «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля учащихся и студентов, воспользовавшихся правом льготного проезда от общей численности граждан, обратившихся за предоставлением льготного проезда, имеющим право на получение мер социальной поддержки в соответствии с НПА РФ и Белгородской области | Прогрессирующий | КПМ | % | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Председатель комитета строительства, транспорта и ЖКХ |
| 2. | Доля маршрутных транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров по муниципальным маршрутам, оснащенных системой безналичной оплаты проезда | Прогрессирующий | КПМ | % | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Председатель комитета строительства, транспорта и ЖКХ |
| 3. | Доля маршрутных транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров по межмуниципальным маршрутам, оснащенных системой безналичной оплаты проезда | Прогрессирующий | КПМ | % | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Председатель комитета строительства, транспорта и ЖКХ |
| 4. | Сохранение уровня софинансирования субсидии из средств местного бюджета в размере не более 6 %. | Прогрессирующий | КПМ | % | 6 | 2023 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Председатель комитета строительства, транспорта и ЖКХ |
| 5. | Доля перевозки пассажиров по регулируемым тарифам | Прогрессирующий | КПМ | % | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Председатель комитета строительства, транспорта и ЖКХ |

**3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 2 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование показателя | Уровень показа- теля | Единица измере- ния (по  ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025  года |
| ян- варь | фев- раль | март | ап- рель | май | июнь | июль | ав- густ | сен- тябрь | ок- тябрь | но- ябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | **Задача «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля учащихся и студентов, воспользовавшихся правом льготного проезда от общей численности граждан, обратившихся за предоставлением льготного проезда, имеющим право на получение мер социальной поддержки в соответствии с НПА РФ и Белгородской области | КПМ | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 2. | Доля маршрутных транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров по муниципальным маршрутам, оснащенных системой безналичной оплаты проезда | КПМ | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 3. | Доля маршрутных транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров по межмуниципальным маршрутам, оснащенных системой безналичной оплаты проезда | КПМ | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 4. | Сохранение уровня софинансирования субсидии из средств местного бюджета в размере не более 6 %. | КПМ | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 5. | Доля перевозки пассажиров по регулируемым тарифам | КПМ | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп. | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Еди- ница изме- рения (по  ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| зна- чение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | **Задача «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения»** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Компенсация потерь в доходах перевозчикам, предоставляющим право льготного проезда учащимся образовательных организаций, расположенных на территории Шебекинского городского округа | Выполнение работ, оказание услуг | Кол-во проданных  проездных билетов |  | 2023 |  |  |  |  |  |  | Доля учащихся и студентов, воспользовавшихся правом льготного проезда от общей численности граждан, обратившихся за предоставлением льготного проезда, имеющим право на получение мер социальной поддержки в соответствии с НПА РФ и Белгородской области |
| 2. | Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении | Выполнение работ, оказание услуг | Кол-во  маршрутов | 35 | 2023 |  |  |  |  |  |  | Доля маршрутных транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров по муниципальным маршрутам, оснащенных системой безналичной оплаты проезда |
| 3. | Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении | Выполнение работ, оказание услуг | Кол-во  маршрутов | 2 | 2023 |  |  |  |  |  |  | Доля маршрутных транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров по межмуниципальным маршрутам, оснащенных системой безналичной оплаты проезда |
| 4. | Компенсация потерь в доходах перевозчикам, предоставляющим льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения, студентам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно-заочной формы обучения организаций высшего и среднего профессионального образования области в городском или пригородном сообщении на территории Белгородской области | Выполнение работ, оказание услуг | Кол-во поездок |  | 2023 |  |  |  |  |  |  | Сохранение уровня софинансирования субсидии из средств местного бюджета в размере не более 6 %. |
| 5. | Исполнение полномочий по установлению органами местного самоуправления регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | Выполнение работ, оказание услуг | % | 100 | 2023 |  |  |  |  |  |  | Доля перевозки пассажиров по регулируемым тарифам |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий** 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.1** | **Комплексное процессное мероприятие «Компенсация потерь в доходах перевозчикам, предоставляющим право льготного проезда учащимся образовательных организаций, расположенных на территории Шебекинского муниципального округа»** | **04 08**  **0740220810** | **100,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  | **100,00** |
|  | 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | **0,00** |
|  | 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | **0,00** |
|  | 3) Средства местного бюджета | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | **0,00** |
| **2.2** | **Комплексное процессное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении»** | **04 08**  **0740223810** | **13 550,00** | **20 610,000** | **20 610,0** |  |  |  | **54 770,00** |
|  | 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | **0,00** |
|  | 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | **0,00** |
|  | 3) Средства местного бюджета | 13 550,00 | 20 610,00 | 20610,00 |  |  |  | **54 770,00** |
| **2.3** | **Комплексное процессное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении»** | **04 08**  **0740273810** | **7 374,00** | **7 374,00** | **7 374,00** |  |  |  | **22 122,00** |
|  | 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | **0,00** |
|  | 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета | 7 374,00 | 7 374,00 | 7 374,00 |  |  |  | **22 122,00** |
|  | 3) Средства местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | **0,00** |
| **2.4** | **Комплексное процессное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении»** | **10 03**  **0740273810** | **82,00** | **82,00** | **82,00** |  |  |  | **246,00** |
|  | 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | **0,00** |
|  | 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета |  | **82,00** | **82,00** | **82,00** |  |  |  | **246,00** |
|  | 3) Средства местного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | **0,00** |
| **2.5** | **Комплексное процессное мероприятие «Компенсация потерь в доходах перевозчикам, предоставляющим льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения, студентам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно-заочной формы обучения организаций высшего и среднего профессионального образования области в городском или пригородном сообщении на территории Белгородской области»** |  | **381,70** | **0,00** | **0,00** |  |  |  | **381,70** |
|  | 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | **0,00** |
|  | 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета | **04 08 0740273830** | 279,70 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | **279,70** |
|  | 3) Средства местного бюджета | **04 08 07402S3830** | 52,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | **52,00** |
| **04 08 0740223830** | 50,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | **50,00** |
| **2.6** | **Комплексное процессное мероприятие «Исполнение полномочий по установлению органами местного самоуправления регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок»** | **04 08 0740273850** | **8,10** | **8,10** | **8,10** |  |  |  | **24,3** |
|  | 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | **0,00** |
|  | 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета | 8,1 | 8,1 | 8,1 |  |  |  | **24,3** |
|  | 3) Средства местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | **0,00** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Приложение**  **к комплексу процессных мероприятий**  **«Создание условий для организации транспортного обслуживания населения»** |

**План реализации комплекса процессных мероприятий 2**

| **№ п/п** | **Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель** | **Вид подтверждающего документа** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | **«Создание условий для организации транспортного обслуживания населения»** | | | |
| **1.1.** | **Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении** | **х** | **Начальник отдела транспорта и благоустройства** | **х** |
| 1.1.1. | Контрольная точка «Проведение процедуры торгов» |  |  | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке |
| 1.1.2. | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» |  |  | Муниципальный контракт |
| 1.1.3. | Контрольная точка «Произведена приемка поставляемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг» |  |  | Акт приемки выполненных работ |
| 1.1.4. | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» |  |  | Платежное поручение |
| **1.2.** | **Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении** |  | **Начальник отдела транспорта и благоустройства** | **х** |
| 1.2.1. | Контрольная точка «Проведение процедуры торгов» |  |  | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке |
| 1.2.2. | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» |  |  | Муниципальный контракт |
| 1.2.3. | Контрольная точка «Произведена приемка поставляемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг» |  |  | Акт приемки выполненных работ |
| 1.2.4. | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» |  |  | Платежное поручение |
| **1.3** | **Компенсация потерь в доходах перевозчикам, предоставляющим льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения, студентам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно-заочной формы обучения организаций высшего и среднего профессионального образования области в городском или пригородном сообщении на территории Белгородской области** |  | **Начальник отдела транспорта и благоустройства** | **х** |
| 1.3.1 | Контрольная точка «Подписано соглашение с министерством автомобильных дорог и транспорта о предоставлении субсидии из областного бюджета на 2025 год» |  |  | Соглашение |
| 1.3.2 | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» |  |  | Муниципальный контракт |
| 1.3.3. | Контрольная точка «Подготовлены и направлены заявки и расчеты на выделение субсидии на компенсацию потерь в доходах перевозчикам» |  |  | Заявка |
| 1.3.4 | Контрольная точка «Произведена приемка поставляемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг» |  |  | Акт приемки выполненных работ |
| 1.3.5 | «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» |  |  | Платежное поручение |
| **1.4** | **Компенсация потерь в доходах перевозчикам, предоставляющим право льготного проезда учащимся образовательных организаций, расположенных на территории Шебекинского муниципального округа** | **х** |  | **х** |
| 1.4.1 | Контрольная точка «Проведение процедуры торгов» |  |  | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке |
| 1.4.2 | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» |  |  | Муниципальный контракт |
| 1.4.3 | Контрольная точка «Произведена приемка поставляемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг» |  |  | Акт приемки выполненных работ |
| 1.4.4 | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» |  |  | Платежное поручение |
| **1.5** | **Исполнение полномочий по установлению органами местного самоуправления регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок** |  | **Начальник отдела транспорта и благоустройства** | **х** |
| 1.3.1 | Контрольная точка «Проведение процедуры торгов» |  |  | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке |
| 1.3.2 | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» |  |  | Муниципальный контракт |
| 1.3.3 | Контрольная точка «Произведена приемка поставляемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг» |  |  | Акт приемки выполненных работ |
| 1.3.4 | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» |  |  | Платежное поручение |

**Приложение**

**к муниципальной программе**

**«Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Шебекинского муниципального округа»**

**Сведения о порядке сбора информации и методике расчета основных показателей муниципальной программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Шебекинского муниципального округа»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Определение показателя** | **Временные характеристики показателя** | **Алгоритм формирования (формула)  и методологи ческие пояснения к показателю** | **Базовые показатели (используемые в формуле)** | **Метод сбора информации, индекс формы отчетности** | **Пункт**  **Федерального плана статистических работ** | **Ответственный за сбор данных по показателю** | **Реквизиты акта (при наличии)** | **Срок представления годовой отчетной информации** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям | Процент | Протяженность автомобильных дорог местного значения. соответствую щи х нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог | Показатель рассчитывается по итогам года | Д с.т. = П с.т./П об \* 100 %;  где :  Д с.т. –доля автомобильных дорог соответствующих нормативным требованиям, %;  Пс.т.–протяженность автомобильных дорог соответствующих нормативным требованиям, км;  По.б.– общая протяженность | 849 | Технические отчеты по диагностике автомобильны х дорог в г. Шебекино и сельских территорий Шебекинского муниципального округа |  | МКУ «Управление ЖКХ Шебекинского муниципального округа» |  | Ежегодно  до 10 февраля года, следующего  за отчетным |
| 2. | Пассажиропоток | Тыс/пасс | Пассажиропоток - основной показатель работы транспорта | Периодичность формирования информации по показателю годовая |  | 1060 | Ежемесячная отчетность |  | МКУ «Управление ЖКХ Шебекинскогомуниципального округа» |  | Ежегодно  до 10 февраля года, следующего  за отчетным |